РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЫШНЕРЕУТЧАНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2019 года                          № 62-па

Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых Администрацией Вышнереутчанского  сельсовета Медвенского района

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном виде, а так же услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями», Администрация Вышнереутчанского  сельсовета Медвенского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2019-2021 годы (Приложение 1).

2.Разместить план-график перехода на предоставление услуг в электронном виде на сайте муниципального образования "Вышнереутчанский сельсовет"  Медвенского района Курской области в сети Интернет для доступа заявителей.

3.Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. ГлавыВышнереутчанского  сельсовета

Медвенского района                                                                        В.Н.Бабин

Приложение № 1

к постановлению Администрации Вышнереутчанского  сельсовета

Медвенского района

от 30.08.2019г.  № 62-па

План-график

перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг Администрации Вышнереутчанского  сельсовета Медвенского района Курской области

| 3 | Наименование услуги, предоставляемой в Администрации Вышнереутчанского сельсовете Медвенского района Курской области | Ответственный исполнитель |  | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап |  | 2 этап |  |  |  | 3 этап |  | 4 этап | 5 этап |
| 1 | Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников | Зам главы Администрации |  | 06.09.19 |  | 01.12.19 |  |  |  | 01.07.2020 |  | 01.08.2020 | 01.01.2021 |
| 2 | Выдача несовершеннолетним лицам, достигшим 16 лет, разрешения на вступление в брак до достижения брачного возраста | Зам главы Администрации |  | 06.09.19 |  | 01.10.2019 |  |  |  | 01.07.2020 |  | 01.08.2020 | 01.01.2021 |
| 3 | Предоставление архивной информации по документам Архивного фонда Курской области и другим архивным документам (выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий) |  | Заместитель главы АдминистрацииВышнереутчанского сельсовета |  | 06.09.19 |  |  | 01.12.19 | 01.07.2020 |  | 01.08.2020 |  | 01.01.2021 |
| 4 | Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов |  | Заместитель главы АдминистрацииВышнереутчанского сельсовета |  | 06.09.19 |  |  | 01.12.19 | 01.07.2020 |  | 01.08.2020 |  | 01.01.2021 |
| 5 | Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области, и ежемесячной доплаты к пенсии выборным должностным лицам к пенсии выборным должностным лицам |  | Заместитель главы АдминистрацииВышнереутчанского сельсовета |  | 06.09.19 |  |  | 01.12.19 | 01.07.2020 |  | 01.08.2020 |  | 01.01.2021 |
| 6 | Предоставление в безвозмездное пользование, аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности |  | Заместитель главы АдминистрацииВышнереутчанского сельсовета |  | 06.09.19 |  |  | 01.12.19 | 01.07.2020 |  | 01.08.2020 |  | 01.01.2021 |
| 7 | Выдача выписки их домовой книги, выписки из похозяйственной книги, справок |  | Заместитель главы АдминистрацииВышнереутчанского сельсовета |  | 06.09.19 |  |  | 01.12.19 | 01.07.2020 |  | 01.08.2020 |  | 01.01.2021 |
| 8 | Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Вышнереутчанского сельсовета и земель и (или) земельных участков, находящихся в частной собственности |  | Заместитель главы АдминистрацииВышнереутчанского сельсовета |  | 06.09.19 |  |  | 01.12.19 | 01.07.2020 |  | 01.08.2020 |  | 01.01.2021 |
| 9 | Предоставление сведений из реестра муниципального имущества |  | Заместитель главы АдминистрацииВышнереутчанского сельсовета |  | 06.09.19 |  |  | 01.12.19 | 01.07.2020 |  | 01.08.2020 |  | 01.01.2021 |
| 10 | Установление сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области |  | Заместитель главы АдминистрацииВышнереутчанского сельсовета |  | 06.09.19 |  |  | 01.12.19 | 01.07.2020 |  | 01.08.2020 |  | 01.01.2021 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации Вышнереутчанского  сельсовета

Медвенского района

от 30.08.2019 № 62-па

ЭТАПЫ

ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

|  | Содержание этапа | Предельные сроки реализации этапа |
| --- | --- | --- |
| I этап | Размещение информации об услуге на официальном сайте муниципального образования "Вышнереутчанский сельсовет" Медвенского района Курской области | До 6 сентября 2019 г. |
| II этап | Размещение на официальном сайте муниципального образования "Вышнереутчанский сельсовет" Медвенского района Курской области форм заявлений Вышнереутчанского сельсовета иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | До 1 декабря 2019 г. |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала муниципальных услуг Курской области | До 1 июля 2020 г. |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) | До 1 августа 2020 г. |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг, если это не запрещено федеральным законом | До 1 января 2021 г. |